Chamant Lingeries

Projeto de Gestão de Controle de Estoque 1.0

By CTE & Desenvolvedores

Equipe Técnica: Cleidiana Barbosa Elizangela Silva Tatiane Alencar Turma: TSIST08

# ÍNDICE

ÍNDICE	1

REQUISITOS	2

PROJETO	2

CONCEITO/ IDEIA/ PROBLEMA A SER SANADO	2

TECNOLOGIAS UTILIZADAS	3

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO	3

CRONOGRAMA	4

WIREFRAME	5

WIREFLOW  1	6

WIREFLOW  2	6

PROJETO EM EXECUÇÃO	7

DATABASE	11

OBJETIVOS DO PROJETO

Desenvolver aplicação de gestão de estoque voltado para Microempresa do ramo de vestuário.

# REQUISITOS

Requisitos Técnicos:

Empresa: CTE & Desenvolvedores

Equipe Técnica: Gerente de Desenvolvimento, e 2 Desenvolvedores (FullStalk)

Linguagens: Java e Sql

Skills/ Softwares: Visual Studio Code, Sql Server, Scene Builder, Excel

Requisitos Empresa:

Setor: Vestuário

Segmento: Lingerie

Prazo: 16 dias

Funcionalidades da aplicação: Controle de Estoque, Controle de Banco de Dados e Emissão de Relatórios.

# PROJETO

Projeto voltado para a empresa Charmant, que tem como principal objetivo gerenciar o banco de dados, controlar o estoque e emitir relatórios.

# CONCEITO/ IDEIA/ PROBLEMA A SER SANADO

Cliente: Charmant

Conceito: Aplicação voltada para gerenciamento de estoque. Onde será realizado o cadastro de produto (de acordo com código e descrição do produto), controle de entrada e saída de estoque.

# TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Linguagens: Java e Sql

Skills/ Softwares: Visual Studio Code, Sql Server, Scene Builder, Excel

# PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Cliente

1ª Fase:

Reunião com cliente para identificarmos as falhas e necessidades da gestão de estoque da empresa em questão;

2ª Fase:

Reunião com cliente para apresentar esboço do projeto e informar as funcionalidades da aplicação;

3ª Fase:

Reunião com cliente para apresentar, entregar e implementar o projeto final.

Empresa

1ª Fase:

O gerente de projeto irá definir os requisitos, tipo de software a ser criado, linguagens e skills a ser utilizados;

2ª Fase:

Reunião com equipe para definir desenvolvedores de acordo com sua especialidade;

3ª Fase:

Desenvolver aplicação;

4ª Fase:

Tester;

5ª Fase:

Correção de possíveis erros;

6ª Fase:

Tester;

7ª Fase:

Conclusão do projeto.

# CRONOGRAMA

# WIREFRAME

Figura 3 Cadastro de Produto

Figura 2 Página Inicial

Figura 1 Login

Figura 6 Cadastro de Usuário

Figura 5 Saída de Mercadoria

Figura 4 Entrada de Mercadoria

Figura 7 Listagem

# WIREFLOW  1

# WIREFLOW  2

# PROJETO EM EXECUÇÃO

# DATABASE